## 1、主要形象进展

1）主要完成铝板屋面安装450㎡，开累完成1471.04㎡；

2）主要完成铝板幕墙安装550㎡，开累完成1375㎡；

3）主要完成碎石垫层摊铺6450㎡，开累完成16887.37㎡;

4）主要完成水稳摊铺6125㎡，开累完成16156.23㎡；

5）主要完成强电工程安装218㎡，开累完成8210㎡；

6）主要完成弱电工程安装218㎡，开累完成8210㎡；

7）主要完成消防工程安装218㎡，开累完成8210㎡；

8）主要完成给排水工程安装218㎡，开累完成8210㎡；

9）主要完成给排暖通工程安装2523.17㎡，开累完成2523.17㎡；

10）主要完成玻璃钢屋面安装120㎡，开累完成120㎡。

## 2、现场施工照片

| 级配碎石摊铺 | 水稳摊铺 |
| --- | --- |
| 铝板幕墙安装 | 汽车坡道玻璃钢屋面安装 |
| 消防管道安装 | 强弱电施工 |
| 给排水管道安装 | 暖通风管安装 |
| 服务楼俯视图 |